Бізнес логіка та всі сутності PMO Hub

Детальний опис предметної області, життєвого циклу ініціатив, розрахунків, архіву, адміністрування та кожної сутності бази даних.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Система | PMO Hub |
| Документована версія | As built 11.09.2026; Git 7612dc1 |
| Версія документа | 2.0 |
| Дата | 15.09.2026 |
| Власник | Власник продукту PMO Hub |
| Статус | Чинний as built |
| Аудиторія | Власник продукту, бізнес-аналітики, QA, адміністратори та розробники |
| Пов’язані документи | 00, 02, 03, 04, 05 |

Зміст

1 Призначення і межі системи	4

2 Предметна модель	4

3 Детальні бізнес правила	4

BR-001 Єдиний портфель	4

BR-002 Глобальна назва	4

BR-003 Річний контекст	4

BR-004 Підготовчий етап	4

BR-005 Квартальний snapshot	5

BR-006 Створення картки	5

BR-007 Scope	5

BR-007.1 Групування та порядок	5

BR-008 Завершення	5

BR-009 Пул підрозділів	5

BR-010 Вага і розмір	5

BR-011 Навантаження	5

BR-012 Capacity	6

BR-013 Історичний capacity	6

BR-014 Продовження та відновлення року	6

BR-015 Продовження картки	6

BR-016 Перенесення картки	6

BR-017 Move scope	6

BR-018 Copy scope	6

BR-019 Архів	7

BR-020 Корекція архіву	7

BR-021 Custom fields	7

BR-022 Історичні custom fields	7

BR-023 Довідники	7

BR-024 Фільтри	7

BR-025 RBAC	7

BR-026 SUPER_ADMIN	7

BR-027 Сесії	7

BR-028 Примусова зміна пароля	8

BR-029 Конкурентність	8

BR-030 Server first	8

BR-031 Аналітика	8

BR-032 Експорт	8

BR-033 Аудит	8

4 Наскрізний життєвий цикл	8

5 Розрахунки	9

6 Повний каталог сутностей	9

6.1 Системна роль — Role	9

6.2 Користувач — User	10

6.3 Системне налаштування — SystemSetting	11

6.4 Сесія оновлення — RefreshToken	11

6.5 Права ролі — RolePermission	12

6.6 Підрозділ — Department	12

6.7 Історія ліміту підрозділу — DepartmentCapacityHistory	13

6.8 Менеджер — Manager	13

6.9 Пріоритет — Priority	14

6.10 Статус картки або пункту — InitiativeStatus	15

6.11 Вага роботи — TaskWeight	15

6.12 Розмір ініціативи — InitiativeSize	16

6.13 Визначення додаткового поля — CustomFieldDefinition	16

6.14 Варіант додаткового поля — CustomFieldOption	17

6.15 Ініціатива — Initiative	17

6.16 Річний запис ініціативи — InitiativeYear	18

6.17 Підготовчий етап — PreparationStage	18

6.18 Підрозділ підготовчого етапу — PreparationStageDepartment	19

6.19 Квартальна картка — QuarterCard	19

6.20 Залучений підрозділ картки — QuarterCardDepartment	20

6.21 Група обсягу робіт — ScopeGroup	21

6.22 Пункт обсягу робіт — ScopeItem	21

6.23 Виконавець пункту — ScopeItemExecutor	22

6.24 Значення додаткового поля — CustomFieldValue	23

6.25 Подія аудиту — AuditEvent	23

7 Видалення та збереження історії	24

1 Призначення і межі системи

PMO Hub підтримує річне й квартальне планування двох видів ініціатив: проєктів і операційних задач. Система зберігає підготовчі дані, квартальні плани, обсяг робіт, відповідальних, історичні значення, аналітику та контрольований експорт.

2 Предметна модель

Основний ланцюжок даних: Initiative → InitiativeYear → PreparationStage та QuarterCard → ScopeItem. Довідники надають допустимі значення, а snapshot-поля зберігають історичний зміст навіть після зміни довідника.

| Рівень | Навіщо існує | Кратність |
| --- | --- | --- |
| Initiative | Об’єднує всі роки однієї ініціативи та її глобальну назву. | 1 на унікальну пару kind + name |
| InitiativeYear | Відокремлює стратегічну ціль і план конкретного року. | Не більше 1 на Initiative і рік |
| PreparationStage | Зберігає стартові атрибути до квартального планування. | Рівно 1 на InitiativeYear |
| QuarterCard | Фіксує стан ініціативи в кварталі. | 0–4 на InitiativeYear |
| ScopeItem | Описує конкретну роботу, вагу, стан і виконавців. | 0 або більше на QuarterCard |

3 Детальні бізнес правила

BR-001 Єдиний портфель

Система веде проєкти та операційні задачі як ініціативи з однаковим життєвим циклом і різним kind.

BR-002 Глобальна назва

Назва зберігається в Initiative, використовується в усіх роках і картках та є унікальною в межах kind.

Зміна назви впливає на відображення всіх років тієї самої Initiative.

Унікальність перевіряється окремо для PROJECT і OPERATIONAL_TASK.

BR-003 Річний контекст

InitiativeYear зберігає рік і стратегічну ціль; для однієї Initiative допускається один запис на рік.

BR-004 Підготовчий етап

Кожний InitiativeYear має один PreparationStage з менеджером, пріоритетом і залученими підрозділами.

BR-005 Квартальний snapshot

QuarterCard є незалежним станом ініціативи в одному кварталі; на рік допускається не більше чотирьох карток.

BR-006 Створення картки

Нова картка бере defaults із найближчої попередньої картки року або PreparationStage, але не копіює scope, notes чи custom fields.

Джерелом є найближча попередня картка в тому самому році; якщо її немає — PreparationStage.

Статус нової картки — DEFAULT.

BR-007 Scope

Кожний ScopeItem має текст, вагу зі snapshot, статус, lineage та щонайменше один підрозділ-виконавець.

BR-007.1 Групування та порядок

Група скоупу належить одній квартальній картці, має власний UUID, стабільний lineage_id і непорожню унікальну в межах картки назву. Завдання може не належати жодній групі; порожні групи не зберігаються.

Єдиний sort_order завдань визначає фактичний порядок. Завдання однієї групи утворюють неперервний блок, а позиція першого завдання визначає позицію заголовка. Після зміни групування або порядку значення нормалізуються.

Групи й окремі завдання нумеруються на верхньому рівні як 1., 2., 3.; завдання групи — як 1.1, 1.2. Колір заголовка дорівнює кольору статусу лише тоді, коли всі завдання групи мають однакову статусну категорію; у змішаному випадку заголовок нейтральний.

BR-008 Завершення

GREEN є єдиним завершеним статусом scope; завершені елементи не можна переміщати, копіювати чи вилучати через редагування.

GREEN трактується як завершення незалежно від текстової назви статусу.

Завершений ScopeItem зберігається в source card і не може зникнути через редагування масиву scope.

BR-009 Пул підрозділів

Виконавці залишаються частиною пулу картки, але не дублюються у фактично залучених підрозділах.

BR-010 Вага і розмір

Вага картки дорівнює сумі snapshot-значень scope; розмір визначається активним неперетинним діапазоном.

total weight = сума weightValueSnapshot усіх ScopeItem картки.

Розмір визначається єдиним активним діапазоном, що містить total weight; за відсутності діапазону показується невизначений розмір.

BR-011 Навантаження

Вага елемента ділиться порівну між виконавцями; залучені невиконавці отримують розподілене додаткове навантаження.

Частка пункту для кожного виконавця = вага пункту / кількість виконавців.

Capacity порівнюється з підсумковим навантаженням відповідного підрозділу й періоду.

BR-012 Capacity

Перевищення capacity є аналітичним сигналом і не блокує планування.

BR-013 Історичний capacity

Ліміт підрозділу діє з указаного року й кварталу, переноситься вперед до наступної зміни та використовується в історичній аналітиці й експорті.

Зміна ліміту створює новий історичний рядок лише коли числове значення відрізняється.

До першого відомого значення та між змінами застосовується визначене сервісом чинне значення; історія не переписується.

BR-014 Продовження та відновлення року

Продовження через беклог створює наступний InitiativeYear і PreparationStage; стратегічна ціль порожня. Якщо проєкт або операційна задача не велися кілька років, їх можна відновити з попереднього, зокрема архівного, річного запису в будь-якому пізнішому відкритому році. Відновлення зберігає ту саму Initiative та її назву, створює нові InitiativeYear і PreparationStage без менеджера, пріоритету, підрозділів, квартальних карток і завдань; стратегічну ціль нового року можна задати окремо. Історичні записи не змінюються. Рік, що вже існує для цієї Initiative, або архівний цільовий рік відхиляється.

BR-015 Продовження картки

Continue створює картку в пізнішому періоді з metadata, notes і активними custom fields, але без scope; статус DEFAULT.

Continue створює іншу QuarterCard у пізнішому вільному періоді.

BR-016 Перенесення картки

Move зберігає ID та вміст, змінює період і скидає статус картки до DEFAULT; виконана ціль заборонена.

Move змінює період тієї самої картки та зберігає її ID.

Ціль має бути не виконана; статус картки скидається до DEFAULT.

BR-017 Move scope

Незавершений ScopeItem зберігає ID, lineage, статус, вагу й виконавців; обидві картки перераховуються.

Якщо завдання належить групі, у цільовій картці спершу шукається група з тим самим lineage_id, далі — з тією самою назвою без урахування регістру та крайніх пробілів. Наявна однойменна група зберігає свої назву й lineage_id. Якщо збігів немає, створюється нова група; завдання додається наприкінці її блоку. Порожня вихідна група після перенесення видаляється.

BR-018 Copy scope

Копія отримує новий ID, зберігає lineage, текст і виконавців, але бере DEFAULT status і weight; дубль lineage в цілі заборонено.

Для згрупованого завдання застосовується той самий пошук цільової групи: спочатку за lineage_id, потім за назвою без урахування регістру та крайніх пробілів. Копія додається наприкінці знайденої або нової групи; наявна група не перейменовується.

BR-019 Архів

Завершений квартал доступний для звичайного редагування до початку 15-го дня наступного місяця; далі картка блокується.

Квартал стає архівним від початку 15-го календарного дня місяця після його завершення.

Розрахунок виконується в BUSINESS_TIME_ZONE, а не за локальним часом браузера.

BR-020 Корекція архіву

Користувач із canEditArchive відкриває архівну картку read-only і може розблокувати лише статус картки, статуси scope та notes.

Корекція архіву не є повним редагуванням.

Доступні тільки статус картки, статуси scope та notes; склад scope, ваги, виконавці, менеджер, пріоритет, підрозділи й custom fields незмінні.

BR-021 Custom fields

Поля належать PROJECT або OPERATIONAL_TASK, підтримують TEXT, NUMBER, SELECT, CHECKBOX, RICHTEXT і зберігаються лише в QuarterCard.

BR-022 Історичні custom fields

Збережені значення показуються завжди; неактивні визначення не приймають нових значень; continue копіює лише активні поля.

BR-023 Довідники

Використані записи деактивуються замість фізичного видалення; системні DEFAULT записи захищені.

BR-024 Фільтри

Налаштування ACTIVE_ONLY або ALL керує лише варіантами фільтра; історичні значення в даних не приховуються.

ACTIVE_ONLY або ALL визначає лише перелік варіантів у фільтрі.

Якщо дані вже містять неактивне значення, воно не приховується з картки, історії чи результату.

BR-025 RBAC

Доступ визначається permissions ролі; isReadOnly блокує бізнес-мутації незалежно від інших прапорців.

Єдиними рольовими довідниками є USER, ADMIN і SUPER_ADMIN.

BR-026 SUPER_ADMIN

Лише активний SUPER_ADMIN змінює permissions; критичні права системного SUPER_ADMIN вимкнути не можна.

BR-027 Сесії

Refresh token зберігається в HttpOnly cookie, ротується в межах family; повторне використання відкликаного token відкликає family.

BR-028 Примусова зміна пароля

До зміни тимчасового пароля користувачу дозволено лише прочитати власну сесію та встановити новий пароль.

BR-029 Конкурентність

Мутації агрегатів перевіряють revision; застаріла версія повертає HTTP 409 REVISION_CONFLICT без перезапису чужих змін.

Клієнт надсилає revision, яку прочитав перед редагуванням.

Якщо поточна revision інша, сервер повертає 409 і не застосовує часткових змін.

BR-030 Server first

Frontend не робить optimistic server-state updates: commit передує canonical GET і оновленню Query cache..

BR-031 Аналітика

Квартальні й річні ресурси застосовують серверні фільтри AND; drill-down завантажується окремо з пагінацією.

BR-032 Експорт

Excel містить summary, backlog і квартальні аркуші; AI JSON не містить scope text; full JSON санітизує auth secrets і не є recovery backup.

Preview рахує склад експорту до завантаження.

AI JSON не містить текстів scope. Full JSON не містить секретів автентифікації та не підтримує відновлення БД.

BR-033 Аудит

Критичні зміни й export записуються в audit_events у тій самій транзакції, що й бізнес-операція.

4 Наскрізний життєвий цикл

| Етап | Дія | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 Створення | ADMIN або SUPER_ADMIN вводить вид, унікальну назву, рік, стратегічну ціль і підготовчі атрибути. | Initiative, InitiativeYear і PreparationStage створюються однією транзакцією. |
| 2 Підготовка | До першої картки уточнюються менеджер, пріоритет і залучені підрозділи. | PreparationStage є джерелом початкових значень. |
| 3 Квартальне планування | Створюється картка, додаються примітки, додаткові поля та обсяг робіт. | Сервер перевіряє довідники, виконавців, snapshots і revision. |
| 4 Виконання | Оновлюються статуси картки й пунктів scope, вага та склад робіт. | Після commit система перечитує канонічну модель. |
| 5 Перепланування | Картку або незавершений пункт переносять, пункт копіюють або картку продовжують. | Діють правила вільної цілі, lineage і незавершеного стану. |
| 6 Архів | Після межі архівування звичайне редагування вимикається. | Лише дозволена SUPER_ADMIN корекція обмеженого набору полів. |
| 7 Наступний рік | Вибрані записи беклогу продовжуються пакетно. | Створюються новий InitiativeYear і PreparationStage без квартальних карток. |

5 Розрахунки

| Показник | Формула або правило | Особливість |
| --- | --- | --- |
| Загальна вага картки | Сума weightValueSnapshot усіх ScopeItem. | Значення ваги береться зі snapshot, а не з поточного довідника. |
| Розмір картки | Активний діапазон InitiativeSize, який містить загальну вагу. | Діапазони мають бути неперетинними. |
| Навантаження виконавця | Вага пункту / кількість його виконавців. | Розподіл виконується порівну. |
| Навантаження підрозділу | Сума часток усіх пунктів для підрозділу плюс визначене додаткове навантаження залучення. | Порівнюється з capacity відповідного кварталу. |
| Історичний capacity | Останній запис історії, effective period якого не пізніший за розрахунковий період. | Нове значення діє вперед до наступної зміни. |
| Стан завершення | ScopeItem завершений лише коли код статусу GREEN. | Колір/назва інших статусів не змінює це правило. |

6 Повний каталог сутностей

Нижче наведено всі Prisma-моделі поточної схеми. Для кожної сутності описано бізнесове призначення, життєвий цикл і поля. Технічні назви залишено для точного зіставлення з API та базою даних.

6.1 Системна роль — Role

Довідник рівнів доступу. У поточній системі містить рівно три ролі: USER, ADMIN і SUPER_ADMIN.

Зв’язки та життєвий цикл. На роль посилаються користувачі та один запис налаштувань прав.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | String | Ключ | Так | Стабільний системний код |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| isSystem | Boolean | Поле | Так | isSystem |
| isDefault | Boolean | Поле | Так | isDefault |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| users | User[] | Зв’язок | Ні | users |
| rolePermission | RolePermission? | Зв’язок | Ні | rolePermission |

6.2 Користувач — User

Обліковий запис особи: ім’я, електронна адреса, роль, підрозділ, стан активності та ознака обов’язкової зміни пароля.

Зв’язки та життєвий цикл. Має refresh-сесії й може бути автором подій аудиту. Деактивація або зміна ролі відкликає активні сесії.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| email | String | Поле | Так | Електронна адреса |
| normalizedEmail | String | Поле | Так | Нормалізована адреса для унікальності |
| passwordHash | String? | Поле | Ні | Хеш пароля; ніколи не експортується |
| role | String | Поле | Так | Код однієї з трьох ролей |
| departmentId | String? | Поле | Ні | Посилання на підрозділ |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| mustChangePassword | Boolean | Поле | Так | Вимога змінити тимчасовий пароль |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| department | Department? | Зв’язок | Ні | department |
| roleDefinition | Role | Зв’язок | Так | roleDefinition |
| refreshTokens | RefreshToken[] | Зв’язок | Ні | refreshTokens |
| auditEvents | AuditEvent[] | Зв’язок | Ні | auditEvents |
| updatedSystemSettings | SystemSetting[] | Зв’язок | Ні | updatedSystemSettings |
| departmentCapacityChanges | DepartmentCapacityHistory[] | Зв’язок | Ні | departmentCapacityChanges |

6.3 Системне налаштування — SystemSetting

Версійований JSON-документ налаштувань системи. Реалізовано керування видимістю неактивних значень у фільтрах.

Зв’язки та життєвий цикл. Оновлюється з перевіркою revision; зберігає автора останньої зміни.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| key | String | Ключ | Так | key |
| valueJson | String | Поле | Так | JSON-значення |
| revision | Int | Поле | Так | Версія для конкурентного редагування |
| updatedById | String? | Поле | Ні | updatedBy — посилання |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| updatedBy | User? | Зв’язок | Ні | updatedBy |

6.4 Сесія оновлення — RefreshToken

Серверний запис хешу refresh token, строку дії, сімейства токенів і стану відкликання.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить користувачу. Ротація створює наступний токен у тому самому family; повторне використання відкликає сімейство.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| userId | String | Поле | Так | user — посилання |
| familyId | String | Поле | Так | Ідентифікатор сімейства refresh token |
| tokenHash | String | Поле | Так | Хеш refresh token |
| expiresAt | DateTime | Поле | Так | Строк дії |
| revokedAt | DateTime? | Поле | Ні | Час відкликання |
| replacedBy | String? | Поле | Ні | Наступний token після ротації |
| userAgent | String? | Поле | Ні | userAgent |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| user | User | Зв’язок | Так | user |

6.5 Права ролі — RolePermission

П’ять прапорців доступу для однієї з трьох ролей: створення/редагування, видалення, адміністрування, лише читання, корекція архіву.

Зв’язки та життєвий цикл. isReadOnly має пріоритет над дозволами на зміну. Лише SUPER_ADMIN змінює ці записи.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| role | String | Ключ | Так | Код однієї з трьох ролей |
| canCreateEditInitiatives | Boolean | Поле | Так | canCreateEditInitiatives |
| canDeleteInitiatives | Boolean | Поле | Так | canDeleteInitiatives |
| canAccessAdmin | Boolean | Поле | Так | canAccessAdmin |
| isReadOnly | Boolean | Поле | Так | isReadOnly |
| canEditArchive | Boolean | Поле | Так | canEditArchive |
| roleDefinition | Role | Зв’язок | Так | roleDefinition |

6.6 Підрозділ — Department

Організаційний підрозділ із кодом, назвою, поточним лімітом і станом активності.

Зв’язки та життєвий цикл. Використовується користувачами, підготовчими етапами, картками, виконавцями scope та історією capacity.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| capacityLimitPoints | Decimal | Поле | Так | capacityLimitPoints |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| users | User[] | Зв’язок | Ні | users |
| managers | Manager[] | Зв’язок | Ні | managers |
| preparationLinks | PreparationStageDepartment[] | Зв’язок | Ні | preparationLinks |
| cardLinks | QuarterCardDepartment[] | Зв’язок | Ні | cardLinks |
| scopeExecutorLinks | ScopeItemExecutor[] | Зв’язок | Ні | scopeExecutorLinks |
| capacityHistory | DepartmentCapacityHistory[] | Зв’язок | Ні | capacityHistory |

6.7 Історія ліміту підрозділу — DepartmentCapacityHistory

Значення capacity, що набирає чинності з указаного року та кварталу.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить підрозділу. Для історичних розрахунків береться останнє значення, чинне на обраний період.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| departmentId | String | Поле | Так | Посилання на підрозділ |
| limitPoints | Decimal | Поле | Так | limitPoints |
| effectiveYear | Int | Поле | Так | Рік початку дії |
| effectiveQuarter | Int | Поле | Так | Квартал початку дії |
| changedAt | DateTime | Поле | Так | changedAt |
| changedByUserId | String? | Поле | Ні | changedByUser — посилання |
| department | Department | Зв’язок | Так | department |
| changedBy | User? | Зв’язок | Ні | changedBy |

6.8 Менеджер — Manager

Запис довідника відповідальної особи для підготовчого етапу та квартальної картки.

Зв’язки та життєвий цикл. Використаний запис деактивується, а не видаляється, щоб зберегти історію.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| departmentId | String? | Поле | Ні | Посилання на підрозділ |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| department | Department? | Зв’язок | Ні | department |
| preparationStages | PreparationStage[] | Зв’язок | Ні | preparationStages |
| quarterCards | QuarterCard[] | Зв’язок | Ні | quarterCards |

6.9 Пріоритет — Priority

Упорядковане значення пріоритету ініціативи.

Зв’язки та життєвий цикл. Зберігається в підготовчому етапі та картці; історичні посилання не зникають після деактивації.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| color | String? | Поле | Ні | color |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| preparationStages | PreparationStage[] | Зв’язок | Ні | preparationStages |
| quarterCards | QuarterCard[] | Зв’язок | Ні | quarterCards |

6.10 Статус картки або пункту — InitiativeStatus

Керований статус планування. Системний DEFAULT є початковим, а GREEN означає завершений пункт scope.

Зв’язки та життєвий цикл. Використовується квартальними картками та ScopeItem. Системні значення мають захищені інваріанти.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| code | String | Поле | Так | Стабільний системний код |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| color | String | Поле | Так | color |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| isSystem | Boolean | Поле | Так | isSystem |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| quarterCards | QuarterCard[] | Зв’язок | Ні | quarterCards |

6.11 Вага роботи — TaskWeight

Довідник числових ваг. Системна нульова вага використовується як безпечне початкове значення.

Зв’язки та життєвий цикл. Під час збереження ScopeItem код і число копіюються у snapshot, тому історія не залежить від майбутньої зміни довідника.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| weight | Decimal | Поле | Так | weight |
| isDefault | Boolean | Поле | Так | isDefault |
| isSystem | Boolean | Поле | Так | isSystem |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| scopeItems | ScopeItem[] | Зв’язок | Ні | scopeItems |

6.12 Розмір ініціативи — InitiativeSize

Назва й неперетинний діапазон загальної ваги картки.

Зв’язки та життєвий цикл. Вибирається автоматично під час перерахунку картки та зберігається як snapshot.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| minScore | Decimal | Поле | Так | minScore |
| maxScore | Decimal | Поле | Так | maxScore |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| quarterCards | QuarterCard[] | Зв’язок | Ні | quarterCards |

6.13 Визначення додаткового поля — CustomFieldDefinition

Опис поля для PROJECT або OPERATIONAL_TASK: ключ, підпис, тип, обов’язковість, порядок і місця показу.

Зв’язки та життєвий цикл. Має варіанти для типу SELECT і значення в квартальних картках. Після використання критичні властивості не змінюються.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| normalizedName | String | Поле | Так | normalizedName |
| entityType | String | Поле | Так | entityType |
| fieldType | String | Поле | Так | fieldType |
| isRequired | Boolean | Поле | Так | isRequired |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| showInTable | Boolean | Поле | Так | showInTable |
| showInCards | Boolean | Поле | Так | showInCards |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| options | CustomFieldOption[] | Зв’язок | Ні | options |
| values | CustomFieldValue[] | Зв’язок | Ні | values |

6.14 Варіант додаткового поля — CustomFieldOption

Один упорядкований варіант вибору для поля типу SELECT.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить одному визначенню. Використаний варіант деактивується без втрати історичного відображення.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| definitionId | String | Поле | Так | definition — посилання |
| value | String | Поле | Так | value |
| sortOrder | Int | Поле | Так | Порядок відображення |
| isActive | Boolean | Поле | Так | Ознака активності |
| definition | CustomFieldDefinition | Зв’язок | Так | definition |

6.15 Ініціатива — Initiative

Глобальна сутність проєкту або операційної задачі. Зберігає kind, спільну для всіх років назву та revision.

Зв’язки та життєвий цикл. Має один або більше річних записів. Назва унікальна в межах kind.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| kind | String | Поле | Так | Тип ініціативи: PROJECT або OPERATIONAL_TASK |
| name | String | Поле | Так | Назва |
| revision | Int | Поле | Так | Версія для конкурентного редагування |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| years | InitiativeYear[] | Зв’язок | Ні | years |

6.16 Річний запис ініціативи — InitiativeYear

Контекст ініціативи для одного року зі стратегічною ціллю та власною revision.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить Initiative, має один PreparationStage і до чотирьох QuarterCard. Пара initiative/year унікальна.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| initiativeId | String | Поле | Так | Посилання на Initiative |
| year | Int | Поле | Так | Календарний рік |
| strategicGoal | String? | Поле | Ні | Стратегічна ціль на рік |
| revision | Int | Поле | Так | Версія для конкурентного редагування |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| initiative | Initiative | Зв’язок | Так | initiative |
| preparationStage | PreparationStage? | Зв’язок | Ні | preparationStage |
| quarterCards | QuarterCard[] | Зв’язок | Ні | quarterCards |

6.17 Підготовчий етап — PreparationStage

Початкові менеджер, пріоритет і перелік залучених підрозділів річного запису.

Зв’язки та життєвий цикл. Існує один до одного з InitiativeYear і є джерелом початкових значень першої квартальної картки.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| initiativeYearId | String | Ключ | Так | Посилання на InitiativeYear |
| managerId | String? | Поле | Ні | Посилання на менеджера |
| priorityId | String? | Поле | Ні | Посилання на пріоритет |
| revision | Int | Поле | Так | Версія для конкурентного редагування |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| initiativeYear | InitiativeYear | Зв’язок | Так | initiativeYear |
| manager | Manager? | Зв’язок | Ні | manager |
| priority | Priority? | Зв’язок | Ні | priority |
| departments | PreparationStageDepartment[] | Зв’язок | Ні | departments |

6.18 Підрозділ підготовчого етапу — PreparationStageDepartment

Зв’язок many-to-many між PreparationStage і Department.

Зв’язки та життєвий цикл. Складений ключ не дозволяє додати той самий підрозділ двічі.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| initiativeYearId | String | Поле | Так | Посилання на InitiativeYear |
| departmentId | String | Поле | Так | Посилання на підрозділ |
| preparationStage | PreparationStage | Зв’язок | Так | preparationStage |
| department | Department | Зв’язок | Так | department |

6.19 Квартальна картка — QuarterCard

Стан ініціативи в конкретному кварталі: статус, менеджер, пріоритет, примітки, вагові й розмірні snapshots та revision.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить InitiativeYear; унікальна в межах року та кварталу; містить scope, підрозділи й додаткові значення.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| initiativeYearId | String | Поле | Так | Посилання на InitiativeYear |
| quarter | Int | Поле | Так | Квартал Q1–Q4 |
| managerId | String? | Поле | Ні | Посилання на менеджера |
| priorityId | String? | Поле | Ні | Посилання на пріоритет |
| notes | String? | Поле | Ні | Примітки картки |
| statusId | String | Поле | Так | Посилання на статус |
| totalWeight | Decimal | Поле | Так | totalWeight |
| sizeDefinitionId | String? | Поле | Ні | sizeDefinition — посилання |
| sizeSnapshotName | String? | Поле | Ні | size — історичне значенняName |
| sizeSnapshotMin | Decimal? | Поле | Ні | size — історичне значенняMin |
| sizeSnapshotMax | Decimal? | Поле | Ні | size — історичне значенняMax |
| movedFromYear | Int? | Поле | Ні | movedFromYear |
| movedFromQuarter | Int? | Поле | Ні | movedFromQuarter |
| revision | Int | Поле | Так | Версія для конкурентного редагування |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| initiativeYear | InitiativeYear | Зв’язок | Так | initiativeYear |
| manager | Manager? | Зв’язок | Ні | manager |
| priority | Priority? | Зв’язок | Ні | priority |
| status | InitiativeStatus | Зв’язок | Так | status |
| sizeDefinition | InitiativeSize? | Зв’язок | Ні | sizeDefinition |
| departments | QuarterCardDepartment[] | Зв’язок | Ні | departments |
| customFieldValues | CustomFieldValue[] | Зв’язок | Ні | customFieldValues |
| scopeItems | ScopeItem[] | Зв’язок | Ні | scopeItems |
| movedScopeItems | ScopeItem[] | Зв’язок | Ні | movedScopeItems |

6.20 Залучений підрозділ картки — QuarterCardDepartment

Зв’язок картки з підрозділом, залученим до ініціативи у кварталі.

Зв’язки та життєвий цикл. Виконавці пунктів scope не дублюються як додатково залучені підрозділи.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| quarterCardId | String | Поле | Так | Посилання на QuarterCard |
| departmentId | String | Поле | Так | Посилання на підрозділ |
| quarterCard | QuarterCard | Зв’язок | Так | quarterCard |
| department | Department | Зв’язок | Так | department |

6.21 Група обсягу робіт — ScopeGroup

Логічний блок завдань однієї квартальної картки з власним UUID, стабільним lineage_id і назвою.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить QuarterCard і може містити багато ScopeItem. Пари quarter_card_id/lineage_id та quarter_card_id/title унікальні. Порожня група не зберігається; під час розформування завдання залишаються на своїх позиціях без групи.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор групи |
| quarterCardId | String | Поле | Так | Посилання на QuarterCard |
| lineageId | String | Поле | Так | Стабільний ідентифікатор походження групи |
| title | String | Поле | Так | Назва групи, до 200 символів |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| quarterCard | QuarterCard | Зв’язок | Так | Квартальна картка групи |
| scopeItems | ScopeItem[] | Зв’язок | Ні | Завдання групи |

6.22 Пункт обсягу робіт — ScopeItem

Конкретна робота в картці: текст, статус, snapshot ваги, порядок і lineage.

Зв’язки та життєвий цикл. Належить QuarterCard, має одного або кількох виконавців. GREEN блокує move, copy і видалення через синхронізацію форми.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| quarterCardId | String | Поле | Так | Посилання на QuarterCard |
| lineageId | String | Поле | Так | Ідентифікатор походження для move/copy |
| scopeGroupId | String? | Поле | Ні | Посилання на ScopeGroup; порожнє для завдання без групи |
| sortOrder | Int | Поле | Так | Позиція завдання в загальному порядку картки |
| copiedFromItemId | String? | Поле | Ні | copiedFromItem — посилання |
| text | String | Поле | Так | text |
| statusCode | String | Поле | Так | statusCode |
| weightDefinitionId | String | Поле | Так | weightDefinition — посилання |
| weightSnapshotName | String | Поле | Так | weight — історичне значенняName |
| weightSnapshotValue | Decimal | Поле | Так | weight — історичне значенняValue |
| movedFromCardId | String? | Поле | Ні | movedFromCard — посилання |
| revision | Int | Поле | Так | Версія для конкурентного редагування |
| createdAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час створення |
| updatedAt | DateTime | Поле | Так | Дата й час останньої зміни |
| quarterCard | QuarterCard | Зв’язок | Так | quarterCard |
| copiedFromItem | ScopeItem? | Зв’язок | Ні | copiedFromItem |
| scopeGroup | ScopeGroup? | Зв’язок | Ні | Група завдання, якщо її призначено |
| copies | ScopeItem[] | Зв’язок | Ні | copies |
| weightDefinition | TaskWeight | Зв’язок | Так | weightDefinition |
| movedFromCard | QuarterCard? | Зв’язок | Ні | movedFromCard |
| executors | ScopeItemExecutor[] | Зв’язок | Ні | executors |

6.23 Виконавець пункту — ScopeItemExecutor

Зв’язок ScopeItem з Department-виконавцем.

Зв’язки та життєвий цикл. Складений ключ унеможливлює дублювання підрозділу в одному пункті.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scopeItemId | String | Поле | Так | Посилання на ScopeItem |
| departmentId | String | Поле | Так | Посилання на підрозділ |
| scopeItem | ScopeItem | Зв’язок | Так | scopeItem |
| department | Department | Зв’язок | Так | department |

6.24 Значення додаткового поля — CustomFieldValue

Типізоване значення конкретного CustomFieldDefinition у конкретній QuarterCard.

Зв’язки та життєвий цикл. Пара card/definition унікальна; історичне значення залишається видимим після деактивації визначення.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| quarterCardId | String | Поле | Так | Посилання на QuarterCard |
| definitionId | String | Поле | Так | definition — посилання |
| textValue | String? | Поле | Ні | textValue |
| numberValue | Decimal? | Поле | Ні | numberValue |
| booleanValue | Boolean? | Поле | Ні | booleanValue |
| dateValue | DateTime? | Поле | Ні | dateValue |
| optionValue | String? | Поле | Ні | optionValue |
| quarterCard | QuarterCard | Зв’язок | Так | quarterCard |
| definition | CustomFieldDefinition | Зв’язок | Так | definition |

6.25 Подія аудиту — AuditEvent

Незмінний запис критичної дії: агрегат, код дії, повідомлення, актор, час і структуровані деталі.

Зв’язки та життєвий цикл. Не має жорсткого зовнішнього ключа до бізнес-агрегату, тому історія може пережити його видалення.

| Поле | Тип | Клас | Обов’язкове | Зміст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | Ключ | Так | Унікальний ідентифікатор |
| aggregateType | String | Поле | Так | Тип агрегату |
| aggregateId | String | Поле | Так | Ідентифікатор агрегату |
| actionCode | String | Поле | Так | Код події |
| message | String | Поле | Так | message |
| actorUserId | String? | Поле | Ні | actorUser — посилання |
| actorName | String | Поле | Так | Ім’я автора на момент події |
| sourceYear | Int? | Поле | Ні | sourceYear |
| sourceQuarter | String? | Поле | Ні | sourceQuarter |
| targetYear | Int? | Поле | Ні | targetYear |
| targetQuarter | String? | Поле | Ні | targetQuarter |
| occurredAt | DateTime | Поле | Так | Час події |
| actor | User? | Зв’язок | Ні | actor |

7 Видалення та збереження історії

Дочірні частини агрегату ініціативи видаляються каскадно лише в межах дозволеної бізнес-команди.

Посилання на довідники використовують NO ACTION, щоб не руйнувати історичні записи.

Використані довідники, поля та варіанти деактивуються замість фізичного видалення.

AuditEvent зберігається незалежно від подальшого існування бізнес-агрегату.

Snapshot ваги, розміру та значень дозволяє відтворити історичний стан без підміни новими довідниковими значеннями.